Document Control

Document Information

| © | Information |
| --- | --- |
| Project Name | Website Single Page Suvifor UNNES |
| Project Manager | Galang Radit Perdana |
| Project Lead | Fahri Nurul Rachim |
| Project Team | Makiv Fazlurrahman dan M.Rizki Firgiawan (frontend) |
| Customer | Suvifor UNNES |
| Partner / Penerima Dokumen | Cycylia Kusumawardani (PIC Suvifor UNNES) |
| Sponsor | - |

Document History

| Version | Issue Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 15-10-2026 | First Deploy |
| 1.0 | 14-10-2026 | Perubahan gambar dan isi section agenda |
| 1.0 | 15-10-2026 | Perubahan gambar hero dan about, serta ganti link tujuan di CTA agenda |

Document Approvals

| Role | Name | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Galang Radit Perdana |  | 16 Oktober 2026 |
| Project Lead | Fahri Nurul Rachim |  |  |
| Perwakilan Mitra | Cycylia Kusumawardani |  | 16 Oktober 2026 |

# Gambaran Umum Project

Latar Belakang Proyek

Proyek ini membangun website profil resmi tim UAV SUVIFOR UNNES sebagai tempat informasi publik yang menampilkan identitas, program kerja, agenda kegiatan, serta sebagai informasi pendaftaran. Website ini dikembangkan sebagai single-page application (SPA) dengan aksesibilitas dan gaya visual aerospace brutalism sebagai ciri khas.

SUVIFOR UNNES (Semarang State University Flying Object Research) merupakan tim riset wahana terbang tanpa awak di bawah naungan UKM RIPTEK Universitas Negeri Semarang. Dokumen ini dibagikan kepada mitra untuk memberikan gambaran teknis sekilas atas produk yang akan dihasilkan. Teknologi React dan Vite dipilih karena ringan, cepat, mudah dipelihara, serta dapat di-hosting gratis pada layanan static hosting sehingga tidak memerlukan biaya server.

Manfaat bagi Mitra

- Informasi profil, program kerja, dan agenda SUVIFOR tersedia terpusat dan mudah diakses oleh mitra maupun publik.

- Tersedianya jalur resmi pengajuan kerja sama, kolaborasi riset, dan sponsoring melalui kontak yang tercantum pada website.

- Meningkatkan visibilitas mitra di lingkungan akademik dan kompetisi kedirgantaraan.

Deskripsi Produk yang Akan Dihasilkan

Website profil single-page SUVIFOR UNNES yang menyajikan informasi tim, program kerja, agenda kegiatan dan rekrutmen, serta kontak dalam satu halaman yang responsif, cepat, dan mudah diakses.

- Platform Frontend: React 19 + Vite; antarmuka publik berbasis SPA dengan hash routing, plain CSS, dan desain aerospace brutalism untuk performa serta pengalaman visual yang khas.

- Dokumentasi Teknis: README proyek, dokumen PRD, design.md (acuan desain/slicing), dan panduan deploy ke Vercel.

Rujukan Teknis Sekilas

| Komponen | Teknologi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite | Framework untuk frontend. |
| Styling | Plain CSS (CSS Custom Properties) | CSS murni dengan custom properties untuk konsistensi tema. |
| Server / Hosting | Vercel | Hosting statis dengan deploy otomatis dari GitHub. |
| Kolaborasi Kode | GitHub | Repositori Git untuk kolaborasi dan kontrol versi kode. |
| Desain | Figma & Stitch | Perancangan UI/UX dan acuan slicing desain antarmuka. |
| Manajemen Tugas | Trello | Papan kanban untuk memantau status dan progres pekerjaan dari tim. |

Alur kerja sederhana: Pengunjung → Frontend (React + Vite) → Browser → Konten

Ruang Lingkup Proyek

- Analisis & Arsitektur: Perumusan kebutuhan, struktur halaman, dan arsitektur SPA tanpa backend.

- Pengembangan Frontend: Implementasi seluruh section (Hero, About, Program Kerja, Agenda/Rekrutmen, Kontak), navigasi, animasi scroll-reveal, dan responsivitas.

- Deployment: Konfigurasi dan publikasi ke Vercel, termasuk redirect SPA untuk routing.

Jadwal Proyek

Total durasi proyek diestimasikan selama 2 minggu.

| No | Tahap | Kegiatan | Durasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pendefinisian Kebutuhan | Riset dan analisis kebutuhan | 1 hari |
| 2 | Desain Antarmuka & UX | Wireframe dan UI/UX | 2 hari |
| 3 | Pengembangan Frontend | Slicing UI & implementasi fitur MVP | 3 hari |
| 4 | Pengujian & QA | QA, UAT, dan security testing | 1 hari |
| 5 | Peluncuran & Serah Terima | Deployment | 1 hari |

Sumber Daya

| Peran | Jumlah |
| --- | --- |
| Project Manager | 1 |
| Backend Developer | 0 |
| Frontend Developer | 2 |

- Perangkat Teknis: Hosting statis Vercel, repositori kode GitHub, desain Figma & Stitch, dan manajemen tugas Trello.

Kualitas yang Diharapkan

- Responsivitas: Tampilan optimal pada rentang ukuran mobile (375 px) hingga desktop (1920 px).

- Interaktivitas / Pengalaman Pengguna: Navigasi smooth scroll, animasi scroll-reveal, dukungan keyboard/Escape, serta hormat pada preferensi reduced motion.

Peran dan Kebutuhan dari Mitra

| Hal | Dari Kami | Dari Mitra |
| --- | --- | --- |
| Penanggung jawab | 085643429736 | 08882400429 |
| Masukan | Demo berkala | Masukan dan konfirmasi |

Alur Komunikasi

- Pertemuan Rutin: -

- Koordinasi: Whatsapp

- Kontak Utama: Cycylia Kusumawardani – 08882400429

- Pengajuan Perubahan: PM mengirim update terbaru dari web > Client minta perubahan > perubahan kecil (PM yang menyetujui) / perubahan besar (1 tim)

Fitur dan Referensi

| No | Fitur / Halaman | Deskripsi Singkat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hero / Beranda | Bagian pembuka berisi headline, deskripsi singkat, foto bersama, dua CTA menuju rekrutmen dan program kerja, serta strip informasi berjalan. |
| 2 | Tentang Kami (About) | Visi dan profil SUVIFOR, penjelasan singkat organisasi, tiga fokus kegiatan (riset & produksi, edukasi & kreasi, kompetisi & prestasi), serta foto Grand Launching. |
| 3 | Program Kerja (Work Programs) | Enam kartu program: Robotic School, Open Recruitment, Pendidikan Dasar (Pendas), Grand Launching & Doa Bersama, KRTI, dan TEKNOFEST, lengkap dengan gambar dan deskripsi. |
| 4 | Agenda & Rekrutmen | Timeline agenda 2026-2027 (orientasi robotika, robotic school, open recruitment, pendas, persiapan TEKNOFEST, KRTI) beserta tombol guidebook dan pendaftaran Robotic School. |
| 5 | Kontak & Kolaborasi | Informasi PIC, email resmi, sosial media (Instagram, LinkedIn, TikTok), lokasi, serta tombol pendaftaran via WhatsApp dan formulir online. |